# Załącznik Nr  1 – Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, od momentu uzgadniania/opiniowania dokumentacji projektowej do wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, we wszystkich branżach, na następujące zadanie:

„Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”

Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w następujących lokalizacjach ul. Szpitalna 45,

ul. Wyszyńskiego 1. Przewidywany termin zakończenia robót: listopad 2017.

Zakres zamówienia obejmuje:

Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikał będzie z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.),

- umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2)

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie m.in.:

-  opiniowanie opracowanej, przez projektantów dokumentacji projektowej,

-  konsultacje, dla Zamawiającego w celu oceny kompletności dokumentacji projektowej,

- konsultacje dla Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonawstwo robót,

-  udział w przekazaniu placu budowy,

- weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, który wynosi od 6 do 8 miesięcy,

- kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo – rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

-  ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. 
W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad
w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwagę kierownikowi budowy w porozumieniu
z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia
o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,

- opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego,

-  zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o stwierdzonych
w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych,

-  potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,

-  uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

- przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru, nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,

-  opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,

-  weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i zatwierdzeniem,

-  egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,

- udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

Wykaz osób:

- inspektor nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Obligatoryjnie załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- inspektor nadzoru z uprawnieniami telekomunikacyjnymi liniowymi i radiowymi bez ograniczeń. Obligatoryjnie załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- inspektor nadzoru z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń. Obligatoryjnie załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

Zamawiający oczekuje przedstawienia co najmniej 2 osób posiadających uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której 1 osoba będzie posiadała uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w więcej niż 1 specjalności.