Załącznik nr 5

Do WSZ-EP-1/ZO/2018

Projekt umowy  1/ZO/2018

na pełnienie nadzoru inwestorskiego

### zawarta w dniu ………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Koninie, ul. Szpitalna 45,  62-504 Konin

(KRS 0000030801, REGON 000311591, NIP 665-104-26-75)  reprezentowanym przez:

Leszka Sobieskiego  – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Inspektorem

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT l ZAKRES UMOWY

1. Zamawiający zleca a Inspektor zobowiązuje się do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego, (od momentu podpisania umowy na roboty budowlane przez Zamawiającego 
z Wykonawcą robót budowlanych do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych), na następujące  zadanie:

„Remont estakady dojazdowej wraz z osłoniętym podjazdem dla karetek oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.”

w zakresie wszystkich branż w oparciu o przygotowywaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i umowę zawartą z Wykonawcą robót budowlanych.

2. Zamówienia jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „"Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego”

§2

OBOWIĄZKI I PRAWA INSPEKTORA

- Do obowiązków Inspektora należy świadczenie usługi  nadzoru inwestorskiego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie.

- Obowiązki i prawa nadzoru inwestorskiego określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z póź. zm.) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

- Szczególne obowiązki Inspektora:

  - udział w przekazaniu placu budowy,

  - weryfikacja harmonogramów opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy (planowane raz w tygodniu – rzeczywista ilość może być inna) organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,

  - kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę robót,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

  - ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad 
w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu 
z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy 
i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,

  - opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego,

  - zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych,

  - potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,

  - uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

  - przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,

  - nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,

  - opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,

  - weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją                       
i zatwierdzeniem,

  - egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika 
w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,

  - udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:

  - zwolnienia Wykonawcy robót z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z postanowień umowy,

  - wprowadzania robót dodatkowych lub zamiennych bez akceptacji Zamawiającego,

  - wprowadzania zmian w technologii robót, a w szczególności zmian materiałów i urządzeń bez uprzedniej aprobaty Zamawiającego.

§3

SPRAWOWANIE NADZORU

- Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – Koordynator zespołu – ….…………………...,

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………,

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych – …………………………………………...

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z robót budowlanych, Inspektor zapewni nadzór inwestorski w innej specjalności jak wyżej, w celu zapewnienia właściwego nadzoru,

- Każdy ze wskazanych wyżej inspektorów musi posiadać na czas trwania umowy ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu  zawodowego     (zgodnie  z  ustawą z  dnia   15.12.2000  r.   o samorządach  zawodowych   architektów,   inżynierów     budownictwa   oraz urbanistów- Dz. U. Nr 5, poz.42 z późn. zm),

- Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osób wymienionych w pkt 1 w każdej sytuacji, gdy nie będą one mogły wykonywać swoich obowiązków. Za wybór i działania wyznaczonego zastępcy odpowiedzialność ponosi Inspektor.

- Nadzorowanie robót następować będzie w takich odstępach czasowych by była zapewniona skuteczność nadzoru oraz stosownie do potrzeb wykonawcy robót i Zamawiającego.

- Inspektorzy nadzoru będą dostępni dla Zamawiającego i Wykonawcy robót we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 na każde wezwanie Zamawiającego.

- Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do podejmowanych działań wobec osób trzecich.

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, umowy z wykonawcą robót co zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego. Przekazywanie Inspektorowi dokumentów podlegających konsultacji.

- Współdziałanie z Inspektorem dla terminowej i sprawnej realizacji inwestycji.

§5

WYNAGRODZENIE l TERMINY PŁATNOŚCI

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: ………… zł  plus  podatek VAT……………. co daje kwotę brutto: ………………. zł / słownie: ………………………………… złotych  (0/100)/.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 2, będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Faktura płatna będzie w terminie do 60 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto wskazane na fakturze.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za uczestnictwo w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Projektanta i Wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku opóźnień Zamawiającego w regulowaniu płatności, Inspektor ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

- W przypadku zakończenia realizacji umowy przed zakończeniem realizacji inwestycji budowlanej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne w części odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych na dzień zakończenia umowy.

§6

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych.

§7

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

  - Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac zgodnie z zakresem umowy, lub przerwał ich wykonywanie a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

  - Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny lub opieszały albo jeżeli jego działania narażają Zamawiającego na szkodę, a pomimo dodatkowego upomnienia nie następuje poprawa w wykonywaniu obowiązków, albo w inny sposób narusza istotne postanowienia umowy.

  - innego rażącego naruszenia umowy lub przepisów prawa przez Inspektora.

- Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z dniem doręczenia drugiej stronie stosownego  oświadczenia, złożonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Doręczenie winno nastąpić na adres wskazany na wstępie umowy. Nie wskazanie przez stronę jej nowego adresu powoduje, że pismo wysłane na dotychczasowy adres jest skuteczne. Pismo w sprawie rozwiązania powinno wskazywać na okoliczności uzasadniające skorzystanie przez stronę z prawa do odstąpienia.

3.    Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem  trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

§ 8

KARY UMOWNE

- W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Inspektora,  zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1.

- Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie któregokolwiek z obowiązków 
 umownych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każde zdarzenie.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Inspektor nadzoru wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z wynagrodzenia umownego.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory związane z umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) i kodeksu cywilnego.

- Obowiązuje posiadanie przez Inspektora ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 100.000 zł przez cały okres realizacji przedmiotu umowy .Na żądanie Zamawiającego Inspektor zobowiązany jest w każdym czasie okazywać aktualną polisę.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

INSPEKTOR                                                                              ZAMAWIAJĄCY