Projekt umowy 34/ZO/2016

na pełnienie  nadzoru inwestorskiego

### zawarta w dniu ………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Koninie, ul. Szpitalna 45,  62-504 Konin

(KRS 0000030801, REGON 000311591, NIP 665-104-26-75)  reprezentowanym przez:

Leszka Sobieskiego  –Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Inspektorem

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania  ofertowego i wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT l ZAKRES UMOWY

Zamawiający zleca a Inspektor zobowiązuje się do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego procesu inwestycyjnego, (od momentu ogłoszenia przetargu nieograniczonego do wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych)zadania: "Wykonania robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego"

w zakresie wszystkich branż w oparciu o przygotowywaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i umowę zawartą z Wykonawcą robót.

§2

OBOWIĄZKI I PRAWA INSPEKTORA

- Do obowiązków Inspektora należy świadczenie usługi  nadzoru inwestorskiego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie.

- Obowiązki i prawa nadzoru inwestorskiego określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

- Szczególne obowiązki Inspektora:

  - konsultacje dla Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonawstwo robót,

  - udział w przekazaniu placu budowy,

  - weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,

  - kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo – rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę robót,

  - ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad 
w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu 
z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy 
i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,

  - opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego,

  - zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach  
 i uchybieniach technicznych,

  - potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,

  - uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

  - przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,

  - nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,

  - opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,

  - weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją                       
i zatwierdzeniem,

  - egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika 
w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,

  - udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:

  - zwolnienia Wykonawcy robót z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z postanowień umowy,

  - wprowadzania robót dodatkowych lub zamiennych bez akceptacji Zamawiającego,

  - wprowadzania zmian w technologii robót, a w szczególności zmian materiałów i urządzeń bez uprzedniej aprobaty Zamawiającego.

§3

SPRAWOWANIE NADZORU

- Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – Koordynator zespołu – ….…………………...,

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………,

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych – …………………………………………...

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z robót budowlanych, Inspektor zapewni nadzór inwestorski 
w innej specjalności jak wyżej, w celu zapewnienia właściwego nadzoru,

- Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osób wymienionych w ust. 1 w każdej sytuacji, gdy nie będą one mogły wykonywać swoich obowiązków. Za wybór i działania wyznaczonego zastępcy odpowiedzialność ponosi Inspektor.

- Nadzorowanie robót następować będzie w takich odstępach czasowych by była zapewniona skuteczność nadzoru oraz stosownie do potrzeb wykonawcy robót i Zamawiającego.

- Inspektorzy nadzoru będą dostępni dla Zamawiającego i Wykonawcy robót we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 na każde wezwanie Zamawiającego.

- Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do podejmowanych działań wobec osób trzecich.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych i umowy z wykonawcą robót co zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego. Przekazywanie Inspektorowi dokumentów podlegających konsultacji.

- Współdziałanie z Inspektorem dla terminowej i sprawnej realizacji inwestycji.

§5

WYNAGRODZENIE l TERMINY PŁATNOŚCI

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: ………… zł  plus  podatek VAT……………. co daje kwotę brutto: ………………. zł / słownie: ………………………………… złotych  (0/100)/.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie po prawnie wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 1 , będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Faktury płatne będą w terminie do 60 dni od ich dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto wskazane na fakturze.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za uczestnictwo w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Projektanta i Wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,

- W przypadku opóźnień Zamawiającego w regulowaniu płatności, Inspektor ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

§6

CZAS TRWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych.

- Przewidywany termin wykonania robót budowlanych wynosi 30 czerwiec 2017 r.  natomiast przewidywany termin wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych  wynosi nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy

- Wydłużenie terminów wskazanych w ust. 2 nie zwalnia Inspektora z obowiązku wykonania niniejszej umowy, ani też nie stanowi podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

§7

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:

1) utraty przez Inspektora uprawnień koniecznych do wykonania niniejszej umowy

2) rażącego naruszenia przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przepisów prawa

3) 3-krotnego nałożenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszej umowie, lub w przepisach 
prawa - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każde 
zdarzenie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leżących po stronie Inspektora - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kary umownej.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory związane z umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.

- Obowiązuje posiadanie przez Inspektora ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej  , która została opłacona w ramach członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego Inspektor zobowiązany jest w każdym czasie okazywać aktualną polisę.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

INSPEKTOR                                                                                        ZAMAWIAJĄCY