# Załącznik Nr  1 – Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, od momentu uzgadniania/opiniowania dokumentacji projektowej do wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, we wszystkich branżach, na następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45).

Uwaga: Zadanie nr 1 finansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego  w ramach Umowy NR DZ.IV/11/W/2015 zawartej w dniu 15.04.2015 roku

Zadanie nr 2 – Przebudowa Bloku Operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro).

Uwaga: Zadanie nr 2 finansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego  w ramach Umowy NR DZ.IV/10/W/2015 zawartej w dniu 12 lutego 2015 roku.

Zadanie nr 3 – przebudowę sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
w poradniach specjalistycznych, Zakładzie Fizjoterapii, O. Chorób Nerek, ul. Szpitalna 45.

Zadanie nr 4 – Przebudowa pomieszczeń w budynku A, strona lewa, parter, dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz centralnej przygotowalni łóżek z komorą dezynfekcyjną, ul. Szpitalna 45

Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5  do zapytania ofertowego.

Zakres zamówienia obejmuje:

Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikał będzie z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.),

- umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z uwagi na fakt, iż nadzór inwestorski obejmował będzie cały proces inwestycyjny, (od momentu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego z Wykonawcą  dokumentacji do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych), we wszystkich branżach. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie m.in. również:

  - opiniowanie opracowanej, przez projektanta na podstawie SIWZ (zawartej w  postępowaniu przetargowym - nr sprawy WSZ-NZ-47/2015) dokumentacji projektowej,

  - konsultacje, dla Zamawiającego w celu pomocy oceny kompletności dokumentacji projektowej,

  - konsultacje dla Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonawstwo robót,

  - udział w przekazaniu placu budowy,

  - weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,

  - kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo – rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

  - ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad  w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwagę kierownikowi budowy w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,

  - opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego,

  - zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru 
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych,

  - potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,

  - uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

  - przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru, nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,

  - opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,

  - weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją
 i zatwierdzeniem,

  - egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika 
w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,

  - udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

2.	Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),

- przy wykonywaniu prac zatrudnione zostaną osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej (koordynator zespołu),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Uwaga: jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z robót budowlanych, Wykonawca zapewni nadzór inwestorski w innej specjalności jak wyżej, w celu zapewnienia właściwego nadzoru,

- Inspektorzy nadzoru wszystkich branż muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 3) oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- osoby pełniące funkcję nadzoru będą dostępne na potrzeby Zamawiającego
 i Wykonawcy robót w dni robocze w godz. od. 7:00 do 15:00,

- w przypadku składania oferty wspólnej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli warunki określone w ppkt. b) i c) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać łącznie,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował nadzór inwestorski obejmujący (załącznik nr 4) minimum:

  - trzy roboty budowlane o wartości łącznej nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto, na,  o zbliżonym do przedmiotu nadzoru inwestorskiego obiekcie. Przez roboty budowlane o zbliżonym do przedmiotu nadzoru inwestorskiego zakresie należy rozumieć roboty budowlane (budowa lub przebudowa) na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej.

  - jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, na budowę/przebudowę/rozbudowę oddziału łóżkowego/zakładu diagnostycznego/bloku operacyjnego szpitala.

- przedstawić referencje potwierdzające doświadczenie wykonawcy w nadzorowaniu budynków kubaturowych (określonych w ppkt. f). Z referencji wynikać powinno jaka była wartość i zakres nadzorowanych robót.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW (pkt 2 a) do g) ZOSTANĄ ODRZRUCONE.